于都县葛坳乡“2019.5.17”触电事故调查报告

2019年5月17日上午9:00许，于都县葛坳乡潭布桥重建工程施工抽水作业时发生一起触电事故，造成一名施工人员死亡。

事故发生后，依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2019年5月31日，县政府依法成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、县交通运输局、县住建局、县人社、供电公司、葛坳乡人民政府等单位组成的于都县葛坳乡“2019.5.17”触电事故调查组（以下简称事故调查组），对事故展开了调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和论证分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质。提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将有关情况报告如下：

- 基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：于都县葛坳乡潭布桥重建工程。2018年4月12日，于都县葛坳乡人民政府（发包人）与江西景皓建设有限公司（承包人）签订了于都葛坳乡潭布桥重建工程施工合同协议书，该工程桥梁长101.1米，桥面宽度6.5米+2*0.5米防护栏，上部结构采用6*16米预应力砼空心板。造价2837763元，工期为10个月。

2.2018年4月13日，于都县葛坳乡人民政府（发包人）与赣州诚正公路工程监理有限公司（监理人）签订了于都葛坳乡潭布桥重建工程监理合同协议书，监理服务期34个月，监理服务费为47674元。

3.2018年3月29日，周某某（江西景皓建设有限公司法定代表人，身份证号码：(36232*************）与刘某某签订了授权委托书，委托刘某某以我方名义签订于都县葛坳乡潭布桥重建工程施工合同、处理有关事宜，其法律后果由我方负责，委托期限为1年。

4.2018年3月14日，江西景皓建设有限公司（甲方）与刘某某签订了经济责任制承包合同，经双方共同协商一致同意，刘某某自愿承担该项目的现场总体责任，对江西景皓建设有限公司中标的（于都县葛坳乡潭布桥重建工程）项目质量、安全、工期、效益等方面的经营管理承包负责。

- 事故单位基本情况

  - 江西景皓建设有限公司

    - 2009年8月11日，江西景皓建设有限公司取得了上饶市广丰区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91361122690998698F，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：江西省上饶市广丰区永丰街道裕丰居大塘路25号，法定代表人：周某某，持股比例：5.67%。副总经理及实际控制人：周某某（身份证号码：36232*************），持股比例：94.33%。注册资金：壹亿壹仟壹佰陆拾陆万元整，有效期限：2009年8月11日至2059年8月10日，经营范围：房屋建设工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、隧道工程、园林绿化工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、河道整治工程施工；建筑机械设备租赁；土地开发整理；土地复垦；土地治理。

    - 2017年1月12日，江西景皓建设有限公司取得了上饶市建设局颁发的建筑业企业资质证书，证书编号：D336059530,住所：江西省上饶市广丰区永丰街道裕丰居大塘路25号，营业执照注册号：91361122690998698F，法定代表人：周某某，注册资本：11166万元人民币，经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股），有效期：2017年1月12日至2021年6月25日，资质类别及等级：水利水电工程施工总承包叁级（2016/06/25）;公路工程施工总承包叁级(2016/08/16);公路路面工程专业承包叁级(2016/08/16);机电工程施工总承包叁级(2016/08/24);古建筑工程专业承包叁级(2016/08/24);水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级(2016/09/19);水利水电机电安装工程专业承包叁级(2016/09/19);河湖整治工程专业承包叁级(2016/09/19)。

    - 2017年01月20日，江西景皓建设有限公司取得了江西省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，编号：（赣）JZ安许证字[2010]050003-2/8,主要负责人：周某某，单位地址：江西省上饶市广丰区永丰街道裕丰居大塘路25号，经济类型：有限责任公司，许可范围：建筑施工，有效期：2016年01月18日至2019年01月18日。

2.赣州诚正公路工程监理有限公司

注册号： 360700110001562，类型：其他责任有限公司，法定代表人：郭某，注册资本：肆佰万元，地址：江西省赣州市章贡区东阳山路15号，成立日期：2003年9月5日，营业期限：2003年9月5日至2023年9月4日，经营范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程，桥梁工程，隧道工程项目的监理业务（凭资质等级证书经营），车辆、公路桥梁隧道试验检测仪器设备租赁。登记机关：赣州市工商行政管理局。

二、事故现场勘察情况

（一）事故发生地点位于葛坳乡潭布桥重建工程五号桥墩，五号桥墩周围用砂石泥土围了一个围堰基坑，准备实施细梁钢筋安装制作排水作业时触电身亡。

（二）触电事故现场供电线路为电表出线0.4kV低压供电线路。供电公司的表计安装在桐尾台区河对面的电杆表箱上，电表和刀闸装在电表箱内，电表箱出线后安装有三相四线漏电保护断路器，漏电保护断路器出线线路沿河岸架设至大桥施工地点，长度大约150米左右，大桥施工地点安装有三相空气开关。大桥施工抽水用电由空气开关下端接线供电，空气开关点到水泵位置大约80米，且此80米电线直接裸露在沙滩面上，无任何保护措施。

三、事故发生经过和抢救、报告情况

1.事故发生经过。2019年5月17日天刚亮时，刘某某和两个工人带着抽水机去施工现场放置抽水机用来抽掉五号桥墩围堰基坑内的水，准备加固钢筋笼，刘某某在五号围堰基坑放置好4台抽水机，进行通电抽水后就离开工地回家吃早饭了。廖某（技术员）住在刘某某家，吃过早饭后，刘某某开车带上廖某去了施工现场。当时在场施工的有六个人（刘某某、樊某、万某某、刘某某、曾某某 、廖某），下水到五号桥墩围堰基坑施工的工人有三人（刘某某、樊某、万某某、）除刘某某没有穿胶鞋，其余两人都穿了胶鞋，廖某（技术员）在岸上没有下水。当时围堰基坑水深高度大约在40厘米左右，刘某某在没有断开电源的情况下光着脚下到五号桥墩围堰基坑去查看抽水机的工作情况，看到抽水机周围有淤塞杂物堵塞，出水量变小了，刘某某就用手去清理抽水机莲蓬头周围的淤塞杂物，突然刘某某就触电了身体侧倒在水里，这时在一旁做事的樊某看到刘某某倒在水里，立刻叫在岸上的廖某把抽水机的插头全部拔掉，之后樊某、万某某、刘某某、曾某某四人把刘某某抬到了岸上的空地上。

2.抢救经过。廖某拨打了120急救和110报警电话，其他四人分别对刘某某做心肺复苏和人工呼吸的施救措施，刘某某没有一点苏醒的迹象，视情况等不及120急救车，于是廖某就开上刘某某的车带刘某某去医院，经过曾子村卫生所时，让卫生所的医生救治刘某某，医生看过后说他也没有办法，让他们赶紧送往葛坳乡卫生院去，在葛坳乡卫生院经抢救无效死亡。

3.报告情况。事故发生后，廖某拨打了120急救和110报警电话，葛坳乡人民政府党政办向县委，县政府报告了事故有关情况，并组织派出所警力、乡分管领导、公路站长及上脑、曾子两村相关村干部赶到现场，责令江西景皓建设有限公司立即赶到现场，2019年5月19日公司负责人到场。2019年5月17日晚上8时许江西景皓建设有限公司周某某（驻赣州地区负责人）打电话向周某某（江西景皓建设有限公司副总经理及实际控制人）报告了事故相关情况。

四、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）伤亡情况：死亡1人

死者刘某某，男，51岁，汉族，身份证号：36213************* ，家庭住址：江西省赣州市于都县葛坳乡上脑村 。

(二)直接经济损失约：100万元。

五、事故发生的原因和性质

（一）事故直接原因

经事故调查组调查分析：死者刘某某在未断开电源，没有穿戴绝缘胶鞋等防护措施的情况下，下水清理抽水机莲蓬头周围淤塞杂物时触电，是造成这起事故的直接原因。

（二）事故的间接原因

1、江西景皓建设有限公司安全生产主体责任不落实，将于都县葛坳乡潭布桥重建工程违法转包给不具备任何资质及安全生产条件的个人；未对承包者的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查及隐患排查等。对施工现场安全监管不到位，未能及时发现并消除从业人员违章冒险作业行为。违法承包者刘某某不具备相应的资质证书及安全知识，采用不符合安全生产条件的设施设备违章冒险施工。安全生产条件无法得到满足，导致了这起事故。

2、赣州诚正公路工程监理有限公司未严格履行监理职责，对江西景皓建设有限公司将于都县葛坳乡潭布桥重建工程违法转包给不具备任何资质及安全生产条件的个人监管不力。对于都县葛坳乡潭布桥重建工程安全生产管理制度及组织机构和人员资格情况审查、监管不到位，对承包人专职安全生产管理人员的配备情况检查不到位、对施工现场安全管理、隐患排查治理不到位。

3、于都县交通运输局、于都县葛坳乡人民政府对江西景皓建设有限公司将于都县葛坳乡潭布桥重建工程违法转包情况查处不力，属地及行业安全监管不到位。

（三）事故性质的认定

这是一起因企业主体责任落实不到位，将工程违法转包给不具备任何资质及安全生产条件的个人，未建立健全安全管理制度和岗位操作规程，安全培训教育不到位，现场安全管理不到位、从业人员安全意识淡薄，采用不符合安全生产条件的设施设备，违章冒险作业而引发的一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任人

（1）刘某某（身份证号码：36213*************），于都县葛坳乡潭布桥重建工程实际承包人。安全意识淡薄，自我保护意识差，在未断开电源，没有穿戴任何绝缘胶鞋的情况下，违规冒险下水清理抽水机莲蓬头周围淤塞杂物时触电，对事故的发生负有直接责任。鉴于在事故中死亡免予追究。

（2）周某某（身份证号码：36232*************），江西景皓建设有限公司副总经理，实际控制人。存在企业主体责任落实不到位，将于都县葛坳乡潭布桥重建工程违法转包给不具备任何资质及安全生产条件的个人；未切实履行好主要负责人的安全管理职责；未建立、健全安全生产责任制；未组织制定安全规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；对本单位的安全生产工作检查督促不力，未及时消除生产安全事故隐患等。发生事故后，未做好善后处理工作，未能提供个人收入情况。以上行为违反了《安全生产法》第十八条和《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条等有关法律、法规的规定，对事故的发生负主要管理责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一款第四项、国家安全生产监督管理总局令（第77号）《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第四条第一款、第二款第一项、第十三条第一款第一项的规定，建议由应急管理部门依法对其进行处罚。

（3）郭某（身份证号码：42011*************），赣州诚正公路工程监理有限公司法定代表人。对江西景皓建设有限公司驻赣州地区分公司将于都县葛坳乡潭布桥重建工程违法转包给不具备任何资质及安全生产条件的个人的情况监管不力，对于都县葛坳乡潭布桥重建工程项目部工作人员履职情况监管不到位，对施工现场安全管理、隐患排查治理不到位，专业监理人员未按要求到岗到位，现场监理对作业现场监管不力，未履行好监理有关工作职责，对此事故的发生负有监理责任。以上行为违反了《安全生产法》第十七条、第十八条和《建设工程安全生产管理条例》第十四条等法律法规的规定，依据《安全生产法》第九十二条第一款第一项的有关规定，建议由应急管理部门依法对其进行处罚。

（二）事故责任单位

1、江西景皓建设有限公司：企业安全生产主体责任落实不到位，未建立健全各项安全规章制度和操作规程，存在安全生产管理不到位等行为；将于都县葛坳乡潭布桥重建工程违法转包给不具备任何资质及安全生产条件的个人；未组织制定并实施安全生产教育和培训计划；对施工单位的安全生产工作检查督促不够，未及时发现并消除生产安全事故隐患。发生事故后，未做好善后处理工作；公司副总经理、实际控制人周某某未能提供个人收入情况；公司驻赣州地区负责人周飞宇拒不接受调查。以上行为违反了《安全生产法》第十七条、十九条、二十二条、二十五条、三十八条、四十一条、四十三条、四十六条和《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条等有关法律、法规的规定，对本起事故的发生负有企业安全生产主体责任。依据《安全生产法》第一百零九条第一款之规定，建议由应急管理部门依法对其进行处罚。

对其将于都县葛坳乡潭布桥重建工程违法转包给不具备任何资质及安全生产条件的个人的情况，建议由县交通运输局依法进行调查处理。

2、赣州诚正公路工程监理有限公司：对江西景皓建设有限公司驻赣州地区分公司将于都县葛坳乡潭布桥重建工程违法转包给不具备任何资质及安全生产条件的个人的情况监管不力，对于都县葛坳乡潭布桥重建工程项目安全生产管理制度及组织机构和人员资格情况审查、监管不到位，对承包人专职安全生产管理人员的配备情况检查不到位、对施工现场安全管理、隐患排查治理不到位等。监理人员未按要求到岗到位，对作业现场监管不力，未履行好监理有关工作职责，对事故的发生负有监理责任，建议由葛坳乡人民政府按相关法律法规和合同依法依规进行处理。

3、于都县交通运输局，对于都县葛坳乡潭布桥重建工程项目违法转包情况监管不到位，责成向县政府做出深刻检讨。

4、葛坳乡人民政府没有认真落实属地监管的职责，对于都县葛坳乡潭布桥重建工程项目违法转包情况监管不到位，对辖区内企业安全生产工作监管管理不到位，责成向县政府做出深刻检讨。

七、防范措施及建议

针对事故暴露出企业主体责任落实不到位，施工现场安全管理混乱、违章作业、从业人员安全意识淡溥以及培训不到位等突出问题，为了进一步加强企业安全生产工作，有效防范类似事故发生，特提出以下措施建议：

1.进一步落实企业安全生产主体责任。要认真履行企业安全生产主体责任，突出抓好制度建设、现场管理、操作规程、岗位职责、设备管理和风险管控等方面的精细化工作。要建立健全主要负责人、生产技术负责人、班组长等重点岗位人员安全职责，构建“横向到边、纵向到底”的安全生产责任体系。进一步深化安全教育培训。要严格执行安全教育培训制度，建立三级安全教育培训体系，要定期开展安全培训，使从业人员熟悉安全生产基本知识,了解岗位危险因素，提高安全意识，掌握岗位操作规程和应急自救措施。同时要运用典型事故案例，教育职工严格遵守操作规程。进一步深入隐患排查治理。要认真吸取事故教训，认真落实全县九大专项整治方案，构建事故双重预防体系，举一反三，立即组织一次隐患大排查，对排查出的隐患，要采取有效措施，明确时限、确定责任人员，确保隐患整改到位；

2.进一步强化监管责任。交通运输局和葛坳乡人民政府要按照“谁主管谁负责”和“属地管理”的原则，对企业依法依规严格监管。针对本起事故中暴露出来的违规挂靠资质、现场安全管理混乱等突出问题，责成县交通运输局对全县交通工程施工企业开展拉网式的大排查、大整治，制定工作方案，专人负责，专人落实，坚决遏止安全生产事故的发生，确保交通工程施工行业安全稳定。

于都县葛坳乡“2019.5.17”

触电事故调查组

2019年9月16日

附件：

事故调查报告所涉及主要法律法规依据的具体条文摘录

《安全生产法》

- 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立、健全本单位安全生产责任制；

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

第二十六条 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

第三十六条 生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。

生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。

第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

第四十一条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

第四十三条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。

第四十六条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款。

第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处一百万元以上五百万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

《建设工程安全生产管理条例》

- 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

《生产安全事故报告和调查处理条例》

第二十六条　事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。

事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

事故调查中发现涉嫌犯罪的，事故调查组应当及时将有关材料或者其复印件移交司法机关处理。

# 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》

第四条 本规定所称事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，属于国有生产经营单位的，是指该单位上级主管部门所确定的上一年年收入总额；属于非国有生产经营单位的，是指经财务、税务部门核定的上一年年收入总额。

生产经营单位提供虚假资料或者由于财务、税务部门无法核定等原因致使有关人员的上一年年收入难以确定的，按照下列办法确定：

（一）主要负责人的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的5倍以上10倍以下计算；

（二）直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的1倍以上5倍以下计算。

第十三条 事故发生单位的主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《安全生产法》第一百零六条、《条例》第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：

（一）伪造、故意破坏事故现场，或者转移、隐匿资金、财产、销毁有关证据、资料，或者拒绝接受调查，或者拒绝提供有关情况和资料，或者在事故调查中作伪证，或者指使他人作伪证的，处上一年年收入80%至90%的罚款；

（二）谎报、瞒报事故或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入100%的罚款。